[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 57








        «27 » марта 2026 года
«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры МО Большеижоркое 
городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2026 – 2030 годы 

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛИ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2026 – 2030 гг. (приложение).

2. Настоящее решение  разместить на  официальном сайте  Большеижорского    городского поселения в  сети  «ИНТЕРНЕТ»  http://bolizhora.ru.

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава администрации





Ковальчук В.Э.
Приложение № 1

                                                                         УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 

администрацией 

Большеижорского городского поселения 

№ 57 от 27.03.2026 года
                                        ПРОГРАММА
 «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры 

Большеижорского городского поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
поселения на 2026 – 2030 годы»

пос. Большая Ижора
2026 год

1 ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большеижорского городского поселения» Ломоносовского муниципального района на 2026-2030 годы

	Наименование программы
	Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры «Большеижорского городского поселения» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2026-2030 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений  являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190–ФЗ (ред. От 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Цель Программы
	Целью программы является: 
– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, 
– Повышение уровня безопасности движения,

– Доступность и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: 

– организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
– организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

– организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

	Задачи программы
	Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.

Технико – экономические показатели: 

– доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %;

– доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, %; 

– количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км ; 

– количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед ;

– количество спроектированных и устроенных тротуаров, ед.;

– количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед.

Финансовые показатели : 

– снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Социально – экономические показатели:

– обеспеченность населения городского поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта;

– количество дорожно–транспортных происшествий, произошедших на территории городского поселения, ед.;

– количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы: 2026 – 2030 г.г.

	Объемы и источники финансирования Программы


	Финансирование носит прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом  «Большеижорского городского поселения» на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования программы в 2026 – 2030 годах составляет – 837 500,00  рублей за счет бюджетных средств : 

– Бюджет Большеижорского городского поселения – 837 500,00
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета «Большеижорского городского поселени\» для финансирования программы


ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  Программы, является проведение анализа и оценка социально- экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития «Большеижорского городского поселения», а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
– демографическое развитие;
– перспективное строительство;

– состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

– обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории «Большеижорского городского поселения»;

– обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

– развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории «Большеижорского городского поселения»;

– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в «Большеижорского городского поселения»;

– обеспечение условий для управления транспортным спросом;

– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
– эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно–плановым документом,
во – первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры «Большеижорского городского поселения».

во – вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов «Большеижорского городского поселения».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Анализ и положение «Большеижорского городского поселения» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в структуре субъекта Российской Федерации

«Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области расположено на южном побережье Финского залива и граничит с муниципальными образованиями Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

-
на востоке – с Лебяженским городским поселением и Пениковским сельским поселением;

-
на западе - с Сосновоборским городским округом,

-
на севере - с Выборгским муниципальным районом Ленинградской области по акватории Финского залива.
В состав муниципального образования Большеижорское городское  поселение входят поселок Большая Ижора он же является административным центром поселка Большая Ижора. Муниципальное образование Большеижорское городское  поселение входит в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и занимает площадь 1845,0 га. 

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Большеижорское городское  поселение составляет 15,0 км.  

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации.
Другой важной основой экономо-географического потенциала Большеижорского городского поселения является природный комплекс его территории. Благоприятные климатические условия, выход к акватории Финского залива с уютными бухтами и песчаными пляжами, разнообразие прибрежных и материковых ландшафтов, наличие значительных по занимаемой площади лесных массивов, охотничьих и рыбных угодий, мест сбора ягод и грибов - все это обеспечивает высокую рекреационную привлекательность территории.
Границы муниципального образования «Большеижорское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  представлены на рисунке 1.
Связь между населенными пунктами осуществляется по сети автомобильных дорог регионального и федерального значения. 
Через территорию городского поселения проходит железнодорожная линия Санкт- Петербург - Калище Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.
Климат территории Большеижорского городского поселения умеренный, переходный к морскому с мягкой зимой и умерено-теплым летом. Климатические особенности определяются большой повторяемостью морских атлантических воздушных масс и активной циклонической деятельностью, обуславливающей неустойчивый характер погоды. Лишь в мае и июле продолжительность устойчивой антициклональной погоды превышает 50 %.

Физико-географические условия территории, расположенной на низменном побережье восточной части Финского залива с большим количеством болот, обуславливают микроклиматические особенности, которые характерны для морского климата: увеличение влажности, повышение зимних и понижение летних температур, усиление ветрового режима, большая продолжительность безморозного периода.

В целом за год в Большой Ижоре:

Средняя температура воздуха — около 4,7–6,4 °C.  
Самый тёплый месяц — июль со средней температурой примерно 18 °C 

Самый холодный месяц — январь (в некоторых источниках указывают февраль) со средней температурой около -12 °C.  

Снежный покров держится в среднем около 80–85 дней в году.
Преобладающие направления ветра в течение года, особенно в зимний период, юго¬западные, юго-восточные, южные. Летом увеличивается повторяемость ветров северо¬восточной четверти. Учитывая рельеф местности и широтное направление побережья Финского залива, на территории поселения увеличивается повторяемость западных ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с, среднемесячная скорость ветра в течение года колеблется в пределах 2,5-3,6 м/с, среднее число дней с ветром более 15 м/с - 4 за год, более 8 м/с - 28 дней в среднем за год.

Средняя месячная относительная влажность воздуха колеблется от 66-70 % весной до 86¬88 % зимой, среднегодовая относительная влажность 80 %. За год отмечается 145 влажных дней с относительной влажностью 80 % и более, в основном с октября по март. В среднем за год выпадает 680 мм осадков, в теплый период с апреля по октябрь 470 мм или 70 % годового количества. Суточный максимум осадков - 76 мм.

В течение года преобладает пасмурная погода, число пасмурных дней в среднем за год - 155. Число дней с туманами - 50 в среднем за год. Число дней с метелью -19 в среднем за год.

2.2 Социально–экономическая характеристика «Большеижорского городского поселения» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения характеризует уровень жизни «Большеижорского городского поселение», привлекательность территории для проживания, осуществление деятельности.

Численность постоянно зарегистрированного населения МО Большеижорское городское  поселение по состоянию на 01 января 2025 года составляет 2516 человек.
            Основная часть населения проживает в Большеижорском  городском поселении. 

            В настоящее время прослеживается динамика убыли населения в поселении за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграционного оттока.
Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Малая доступность или отсутствие многих бытовых благ в городском поселении и более высокие доходы делают непривлекательным городской образ жизни для городской молодежи. 

Удельный вес всех действующих предприятий Большеижорского городского поселения в экономике Ломоносовского муниципального района незначителен. 
Городское поселение характеризуется депрессивным характером развития, неразвитостью производственной и инженерной инфраструктуры. 
В муниципальном образовании «Большеижорское городское поселение» работает МОУ Большеижорская школа, МДОУ Детский сад № 31  «Светлячок»» и МКОУДО «Большеижорская детская школа искусств», Большеижорская врачебная амбулатория., сетевые магазины «Верный», «Пятерочка», «Монеточка».
Сохранение и наращивание профессионально-кадрового потенциала территории – это обеспечение возможности ее дальнейшего развития. Прежде всего, нужно преодолеть сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на рабочую силу. Это может быть реализовано только в тесной взаимосвязи с профессионально-образовательными учебными заведениями, службой занятости.
Таким образом, необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый трудоспособный молодой гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение и нежелание работать.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение» 

 «Большеижорское городское поселение» обладает высокой степенью транспортной доступности. По территории городского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

  -        А-120  «Санкт-Петербургское южное полукольцо»
-
Санкт-Петербург - Ручьи,

Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах Большеижорского городского поселения и не относящихся к дорогам регионального и федерального значения - по автомобильным дорогам местного значения муниципального района.
Обеспечивает транспортные связи: между Кировским, Тосненским, Гатчинским и Ломоносовским районами Ленинградской области, а также выход на вылетные автомагистрали из Санкт-Петербурга. 
Через территорию городского поселения проходит железнодорожная линия Санкт- Петербург - Калище Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.
Железнодорожный транспорт.

По территории Большеижорского городского поселения через г.п. Большая Ижора проходит участок однопутной электрифицированной железнодорожной линии Санкт-Петербург- Витебского отделения Октябрьской железной дороги направления Санкт-Петербург - Калище. Протяженность железной дороги в границах территории городского поселения составляет 11,0 км, в том числе в границах г.п. Большая Ижора – 1,5-2 км. км.

Административный центр Большеижорского городского поселения - г.п. Большая Ижора- расположен в 64 км от Санкт-Петербурга и в 14 км от ближайшего железнодорожного узла г. Ломоносов. Участок дороги в пределах поселения, в системе которого находится ж.д. станция Большая Ижора, характеризуется показателями, представленными в таблице 3.2.1-1.
Таблица 3.2.1-1 - Показатели участка железной дороги, расположенного в пределах Большеижорского городского поселения

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Кол-во ед.

	1
	Протяженность участка, в т.ч. полезная
	км
	1,57

0,65

	2
	Число главных путей
	ед.
	1

	3
	Размеры движения:
	
	12

	
	- пассажирских дальних
	пар
	-

	
	- пассажирских пригородных
	
	12


В границах поселения действуют следующие станции и остановочные пункты Сосновоборского направления:

-
остановочный пункт (платформа) Дубки, первый остановочный пункт железной дороги на территории поселения по пути следования в Санкт-Петербург и Ломоносов.

По территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение» двойной парой осуществляется движение пригородных поездов (электричек)  «Санкт-Петербург - Калище». 
Данные о количестве населения, которое передвигается на пригородных поездах, не предоставлены, что не позволяет проанализировать динамику движения населения на электропоездах по территории «Большеижорского городского поселения».

Не смотря на отсутствие статистических данных о передвижении населения, можно судить, что на территории «Большеижорского городского поселения» железнодорожный транспорт имеется и организован с учетом потребностей населения и предприятий. 

Автомобильный транспорт.

В настоящее время пассажирские автобусные перевозки населения Большеижорского городского поселения осуществляются ХК «Питеравто» автобусный маршрут № 691  проходит  и связывает Ломоносов и гп Большая Ижора. Транзитными маршрутами, проходящими через населенные пункты поселения, эти автобусные маршруты проходят по региональным автодорогам и связывают г. Сосновый Бор с Санкт-Петербургом и центром Ломоносовского муниципального района - г. Ломоносов. Всего через Большеижорское городское поселение проходят три областных маршрута:
ООО «Пальмира» — обслуживает маршрут № 401, № 402 (Санкт-Петербург — Сосновый Бор).  

ООО «АВТО БАС» — работает на маршруте № 403 (Сосновый Бор — Санкт-Петербург, конечная — станция метро «Купчино»). 
Индивидуальный транспорт. 

По данным, предоставленным МРЭО ГИБДД №16 по Ломоносовскому муниципальному району, в личной собственности жителей Большеижорского городского поселения находится 1115  автомобилей. Уровень автомобилизации в среднем по городскому поселению составляет 328 автомобилей на 1 тыс. жителей.
Транспортные предприятия, оказывающие услуги в сфере пассажирских перевозок на территории поселения отсутствуют. Однако основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Движение между поселениями в Большеижорское городское поселение  осуществляется по вышеуказанным маршрутам.

Данные о количестве перевозимых пассажиров по автобусным маршрутам предоставленные не были, что не позволило провести статистический анализ передвижения населения  Большеижорского городского поселения.

Внутреннее транспортное сообщение по территории Большеижорского городского поселения – отсутствует. Большинство трудовых передвижений жителей в поселениях приходится на личный автомобильный и велосипедный транспорт, а также пешеходные сообщения.
Не смотря на отсутствие сведений о количестве пассажиров пользующихся услугами автобусного транспорта, следует отметить то, что автобусное сообщение осуществляется по расписанию, а значит, пользуется спросом населения и организовано с учетом социально-экономических потребностей населения Большеижорского городского поселения».

Развитие транспортной системы городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей. Транспортная инфраструктура обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
 Хранение личных легковых автомобилей в населенном пункте, расположенных на территории городского поселения, производится в  гаражных кооперативах.
Для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям капитальной многоэтажной застройки, на территории г.п. Большой Ижора имеются  площадки на дворовых территориях.
2.4 Характеристика сети дорог муниципального образования «Большеижорское городское поселение», оценка качества содержания дорог

Сеть дорог муниципального образования «Большеижорское городское поселение» представлена на рисунке 2.
В соответствии с Федеральным законом №257 от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяют на:

а) автомобильные дороги федерального значения;

б) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

в) автомобильные дороги местного значения;

г) частные автомобильные дороги

Автомобильные частные автомобильные дороги  на территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение» отсутствуют. 

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения и перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не могут включаться автомобильные дороги общего пользования федерального значения и их участки.

Согласно постановления Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ленинградской области» утверждены критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области. 
По территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение» проходит  2 дороги регионального значения. На территории поселения имеются следующие автодороги общего пользования, регионального значения:

  
   -        А-120  «Санкт-Петербургское южное полукольцо»
-
Санкт-Петербург - Ручьи,

Все региональные дороги в «Большеижорском городском поселении» относятся к III категории дорог. В таблице 2.6.3 представлены характеристики дорог III категории.
Таблица №2.6.3. Описание параметров элементов дороги III категории
	№

п/п
	Наименование автомобильной дороги и ее идентификационный номер
	Протяженность

км
	Техническая

категория
	Тип

покрытия
	Среднегодовая

суточная

интенсивность

авт/сутки

	1
	Санкт-Петербург - Ручьи (41 ОП РЗ 41А-007)
	141
	III

(км 53-км 67,6)

IV

(км 67,6-км 85)
	а/б
	(км 51-км 67)

· 6156 (км 67-км 87)

· 1884

	2
	А-120  «Санкт- Петербургское южное полукольцо»
ОП РЗ 41К-137
	148,971
	III
	а/б
	4514


Согласно СП 34.13330.2012 « Автомобильные дороги» интенсивность движения на дорогах регионального значения не превышает 6000 ам./сут.

Согласно Правилам Дорожном движения разрешенная скорость передвижения по региональным и федеральным дорогам – 90 км/ч.

Средний износ дорог регионального и федерального значения в «Большеижорском городском поселении» составляет 30%.

Плотность дорог регионального значения на территории поселения составляет 0,39 км / км2.

Таким образом, по территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение» проходят дороги регионального и федерального значения – 289,971 км.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения «Большеижорское городское поселение» относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах муниципального образования, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами поселения. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV.

Перечень дорог местного значения муниципального образования «Большеижорское городское поселение» представлен в таблице № 2.4.3.

Таблица № 2.4.3. Перечень дорог местного значения муниципального образования «Большеижорское городское поселение»

Согласно Правилам Дорожном движения разрешенная скорость передвижения по местным дорогам  вне населенных пунктов– 90 км/ч, внутри населенных пунктов – 60 км/ч,  на дворовых территориях, то есть непосредственно в жилых зонах – 20 км/ч. 

Плотность дорог местного значения на территории поселения составляет 0,60 км / км2.

Согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» интенсивность движения на дорогах местного значения не превышает от 200 до 2000 ам./сут.
Таким образом, по территории «Большеижорского городского поселения» проходят дороги местного значения общей протяженностью 12,7 км.

Из общей протяженности муниципальных улиц и дорог в 12,7 км, только 5,1 км (25 %) имеют асфальтовое покрытие проезжих частей, а 7,6 км  не имеют твердого покрытия.

[image: image2.png]CooTrHOmeHHE HNOKPBITHS METCHBIX T0pPOr,

%




Рис. 4 Диаграмма соотношения покрытия местных дорог

Общая протяженность дорог на территории поселения  12.7 км.

К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам не общего пользования. 

На территории муниципального образования Большеижорское городское поселение частные автомобильные дороги общего пользования и не общего пользования не проходят.

Дороги переданы в ведение Администрации МО Большеижорское городское поселение, на данный момент имеется 25 паспортов. Обслуживание (ремонт) автодорог общего пользования на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение осуществляет ГП «Ломоносовское ДРСУ.

Следует отметить, что дорожная сеть Большеижорского городского поселения хорошо развита, по территории проходят дороги регионального значения, имеющие асфальтовое покрытие. Это обеспечивает беспрепятственное передвижение населения по территории Ленинградской области. 

Состав автомобильного транспорта на дорогах местного, федерального и регионального значения представлен ; легковым и автобусным транспортом, наибольшую часть составляет легковой автотранспорт.
Стационарных пунктов весового контроля на региональных автодорогах, расположенных на территории «Большеижорского городского поселения», нет. В перспективе их строительство не планируется. 

На территории  «Большеижорского городского поселения» отсутствует площадка–стоянка для всех видов автомобильного транспорта. Строительство, согласно генплана поселения, не планируется. В Большеижорском городском поселении отсутствует автовокзал и автостанция. 

При этом, можно отметить наличие устойчивой транспортной связи между  населенными пунктами и относительно высокую плотность дорожной сети.
2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании «Большеижорское городское поселение», обеспеченность парковками

Численность автомобильного парка на территории «Большеижорского городского поселения» обусловлена количеством автомобильного и мототранспорта, находящегося в личном пользовании населения.
Хранение личных легковых автомобилей в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения, производится в гаражных кооперативах.
Официальные парковки, как платные, так и бесплатные находящиеся в муниципальной собственности на территории «Большеижорском городском поселение»  отсутствуют. 
Организация парковочных мест для временной стоянки автомобилей представлена в таблице № 2.5.1. 

Согласно Федерального закона №181 от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места). Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

Необходимое (рекомендательное) количество парковочных мест для временной стоянки автомототранспорта у объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Большеижорское городское поселение представлено в таблице №2.5.1.

Таблица № 2.5.1. Необходимое (рекомендательное) количество парковочных мест для временной стоянки автомототранспорта у объектов социальной инфраструктуры «Большеижорского городского поселения».

	Здания и сооружения, рекреационные территории и объекты отдыха
	Расчетная единица
	Количество машино-мест на расчетную единицу

	Здания и сооружения

	Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения
	100 работающих
	38

	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	-"-
	29

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	19

	Дошкольные организации
	1 объект
	По заданию на проектирование, но не менее 2

	Школы
	1 объект
	-"-

	Больницы
	100 коек
	10

	Поликлиники
	100 посещений
	6

	Предприятия бытового обслуживания
	30 кв. м общей площади
	19

	Спортивные объекты
	100 мест
	6

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	100 мест или единовременных посетителей
	29

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных посетителей
	13

	Торговые центры общей площадью более 200 кв. м до 50000 кв. м
	100 кв. м торговой площади
	7

	Торговые центры общей площадью свыше 50000 кв. м
	100 кв. м торговой площади
	6

	Рынки
	50 торговых мест
	48

	Рестораны и кафе общегородского значения, клубы
	100 мест
	29

	Гостиницы
	100 мест
	15

	Вокзалы всех видов транспорта
	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час пик
	29

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	38

	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей
	19

	Базы кратковременного отдыха
	100 единовременных посетителей
	29

	Береговые базы маломерного флота
	100 единовременных посетителей
	29

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	10

	Гостиницы (туристские и курортные)
	-"-
	29

	Мотели и кемпинги
	-"-
	По расчетной вместимости

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	19

	Садоводческие, огороднические, дачные объединения
	10 участков
	19


Следует отметить, что на территории Большеижорского городского поселения места общего пользования для временной стоянки автомобилей у объектов социальной инфраструктуры отсутствуют, что свидетельствует о необходимости их организации.
2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Передвижение по территории населенных пунктов «Большеижорское городское поселение» осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами муниципального образования организовано пригородными маршрутами в соответствии с представленным ниже по тексту расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.
В настоящее время пассажирские автобусные перевозки населения Большеижорского городского поселения осуществляются:

- ООО «Пальмира» — обслуживает маршрут № 401, № 402 (Санкт-Петербург — Сосновый Бор).  

- ООО «АВТО БАС» — работает на маршруте № 403 (Сосновый Бор — Санкт-Петербург, конечная — станция метро «Купчино»). 
- ХК «Питеравто» автобусный маршрут № 691  Большая Ижора-Ломоносов транзитными маршрутами, проходящими через населенные пункты поселения. Эти автобусные маршруты проходят по региональным автодорогам и связывают г. Сосновый Бор с Санкт-Петербургом и центром Ломоносовского муниципального района - г. Ломоносов. Всего через Большеижорское городское поселение проходят три областных маршрута, один междугородный маршрут и маршрутные такси.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Движение между поселениями входящими в состав муниципального образования Большеижорское городское поселение осуществляется по маршрутам пригородного сообщения.
Автобусное сообщение по территории Большеижорского городского поселения имеет систематический характер, пассажиропоток по автобусным маршрутам имеет среднюю загрузку, т.к. часть населения пользуется личным транспортом.
2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное передвижение на территории поселений муниципального образования Большеижорское городское поселение осуществляется вдоль обочины проезжей части уличных дорог. 

Тротуарные дорожки находятся в удовлетворительном состоянии.

Тротуары надлежит проектировать в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*».

Наличие тротуаров необходимо на всех улицах внутри поселений, поэтому запланировано проектировано 1,1 км тротуаров в год до 2030 года.

На территории Большеижорского городского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. 

Велосипедное передвижение осуществляется вдоль обочин проезжих частей улиц поселения муниципального образования.

Велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует проектировать с учетом требований СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02 – 85*». Велосипедные дорожки и велосипедные полосы располагают с наветренной стороны. 
Пешеходные переходы, как участки проезжей части, выделенные для движения пешеходов, на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение организованы в зонах наибольшего движения автомототранспорта. 

Следует отметить, что улично – дорожная сеть внутри населенного пункта «Большеижорского городского поселения»  благоустроена, но требуется формирование пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, необходимых для упорядочения движения пешеходов. 

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по региональной и федеральной трасссе. Муниципальные коммунальные службы на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение отсутствуют. Соответственно транспортные средства коммунальных и дорожных служб на балансе не имеются.
Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расчистке от снега Администрацией «Большеижорского городского поселения» ежегодно заключается договор с Ефременковы АА . На 2025-2026 г.г. заключен договор с Ефременковым АА по расчистке дорог от снега, по необходимости и при наличии свободной техники.

Для выполнения работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц «Большеижорского городского поселения» администрацией производится объезд территории, а также учитываются жалобы населения, и на основании этого делается вывод о необходимости проведении ремонта дорог и количества необходимых денежных средств для его выполнения. После составления объема работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц поселений проводится конкурсная процедура, по результатам которой заключается муниципальный контракт.
Таким образом, содержание дорог улично – дорожной сети «Большеижорского городского поселения» в весеннее–летне-осенний период организовано  удовлетворительно, так как  производится уборка дорог и придорожных территорий. В Большеижорском городском поселении очистка от снега проезжей части и обочин осуществляется постоянно.
2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах «Большеижорского городского поселения», автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно–транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Сведения о дорожно – транспортных происшествиях за последние  годы не предоставлены. 

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями, по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения, являются нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами,  нарушение скоростного режима, несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно – транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Большеижорском городском поселении на 2026- 2030 гг» предусмотрены мероприятия с минимальным объемом финансирования:

– повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, что включает в себя организацию и проведение профилактических мероприятий, а также изучение правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений;

– обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, что включает в себя проведение ежегодного комиссионного обследования состояния автомобильных дорог общего пользования. 

В рамках реализации проекта программы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Большеижорское городское поселение, в целях приведения улично – дорожной сети муниципального образования Большеижорское городское поселение в соответствие с требованиями государственных стандартов предусмотрено:

1. Изготовление проектной документации «Схема организации дорожного движения» 
2. Приобретение и установка дорожных знаков.
3. Установка знаков, ограждений, искусственных дорожных неровностей и пешеходных переходов.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости проведения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Строительные нормы и правила устройства автомобильных дорог (СНиП 2.05.02-85) включают в себя защиту полей от размыва и заиления, заболачивания, нарушения растительного и дернового покрова; вопросы нарушения гидрологического режима водотока и природного уровня грунтовых вод при определении мест переходов через водотоки и выборе конструкции, использования материалов для строительства дорожных покрытий.

Автомобили выбрасывают в атмосферу более 200 химических веществ. Значительная часть вредных компонентов топлива накапливается на полотне дороги и прилегающих территориях. Радиус их влияния для свинца составляет 100...200, а для азотных соединений – 50 м. Другая часть загрязнителей (например, тяжелых металлов) через кюветную и дренажные системы с поверхностным и подземным стоком поступает в речную сеть, озера и водохранилища, ухудшая качество воды и донных отложений. Хлориды глубже других соединений проникают в почву, а наиболее токсичное воздействие на живые организмы оказывают соединения тяжелых металлов: свинца, кадмия, хрома и др.

Автомобильные дороги расположены с учетом ценности занимаемых земель, участков пригодных для использования в народном хозяйстве. Дороги сочетаются с ландшафтом, при этом оказывается минимальное воздействие на окружающую природную среду. Учитывается направление господствующих ветров в целях обеспечения естественного проветривания.

Дождевые и талые воды с улиц и дорог не должны сливаться в непроточные пруды и озера. На дорогах в пределах населенного пункта следует предусматривать организованный сбор воды с поверхности проезжей части, с последующим ее отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения.

В случае, когда уровень транспортного шума превышает допустимые санитарные нормы, предусматриваются специальные шумозащитные мероприятия: возводят шумозащитные земляные валы, барьеры; осуществляют посадку зеленых насаждений. Все эти мероприятия способствуют значительному снижению уровня шума до пределов, регламентируемых санитарными нормами.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития, и размещения транспортной инфраструктуры Большеижорского городского поселения
На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
К основным приоритетным направлениям развития сети автомобильных дорог Ленинградской области относятся:

-
обеспечение всех населенных пунктов области надежными автодорожными связями;

-
сохранение существующей дорожной сети области.
Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения Ленинградской области необходимо постоянное совершенствование технического состояния региональных автомобильных дорог.

2.12 Оценка нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Основополагающими документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, а также подготовки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2017–2032 годы являются:

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190–ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456–ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 09.02.2007 № 16–ФЗ «О транспортной безопасности»;

– поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр–701;

– постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

– Генеральный план муниципального образования Большеижорское городское поселение;

– Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Большеижорское городское поселение на 2017 - 2020гг»;

– – Сведения из Единого государственного реестра автомобильных дорог.
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения основывается на принятии и применении норматива расчета финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для этой цели необходимо проведение технической диагностики состояния автодорог, которая требует привлечения аттестованной организации.
2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Целью Программы является содержание и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения. Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение, бюджета Ломоносовского муниципального района и Ленинградской области. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования Большеижорское городское поселение на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Объем финансирования, планируемых мероприятий Программы, из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ и подлежит уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации 

Ресурсное и финансовое обеспечение реализации Программы обеспечивается за счет всех источников финансирования, планируется с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке, не являются окончательными и могут быть изменены, в следствии изменений хозяйственно – экономической ситуации. Указанные объемы финансирования представлены в таблице № 2.13.1

Таблица № 2.13.1. Перечень мероприятий предлагаемых к реализации в ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большеижорское городское поселение
	№

п/п
	Наименование программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	количество

	
	
	
	

	1
	Установка средств организации дорожного движения на дорогах 
	МБ
	35 шт

	1.1
	- пешеходные переходы 5 шт
	
	

	1.2
	- дорожные знаки 20 шт
	
	

	1.3
	- искусственные дорожные неровности 10 шт
	
	

	2
	Проектирование и организация парковочных мест
	МБ.
	10 шт

	3
	Проектирование и организация пешеходных тротуаров
	МБ 
	4 500 м

	4
	Проектирование и организация велосипедных дорожек
	МБ 
	20 900 м


	5
	Изготовление и размещение стоек для парковок велосипедов
	МБ
	15 шт

	6
	Мероприятия по содержанию дорог местного значения Большеижорского городского я в весеннее летний осенний период
	МБ
	-

	6.1
	Улучшение технического состояния существующей улично–дорожной сети, дорог местного значения за счет укладки асфальтовых покрытий по территории муниципального образования  Большеижорское городское поселение .
	
	5 км в год

	
	
	
	65,2 км

	6.2
	Ремонт автомобильных дорог улично–дорожной сети муниципального образования  Большеижорское городское поселение
	
	65,2 км

	6.3
	Очистка дорог местного значения муниципального  Большеижорское городское поселение  от мусора, грязи и посторонних предметов в весеннее летний осенний период
	
	65,2 км

	6.4
	Расчистка дорог местного значения  Большеижорского городского поселения от снега в зимний период
	
	65,2 км

	7
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования  Большеижорское городское поселение
	МБ 
	38 шт


3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1 Прогноз социально–экономического и градостроительного развития Большеижорского городского поселения
В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения. Обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению естественного прироста населения.
Увеличение рождаемости предполагается за счет:

– предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

– улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

– усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.
Одним из наиболее важных факторов, который окажет влияние на увеличение численности населения, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного строительства.
При анализе показателей нынешнего уровня социально-экономического и градостроительного развития Поселения, отмечается следующее:

– на территории Большеижорское городское поселение площадью  18,45 м2       , проживают 2520 человек,

– наличие предприятий и трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения, 

– В настоящее время жилищный фонд Большеижорского городског поселения  составляет 74 МКД ( 76,4 тыс.кв.м.) , в том числе   436 домов ( 22,4 тыс.кв.м.)        – индивидуальный жилой фонд:

Генеральным планом предусматривается развитие жилого фонда Большеижорское городское поселение:

Устойчивое экономическое развитие Большеижорского городского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого и среднего предпринимательства.
3.2 Прогноз транспортного спроса Большеижорского городского поселения объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение
В Большеижорском городском поселение передвижение населения осуществляется с использованием личного транспорта, велосипедов либо в пешем порядке.

Автобусное движение между населенными пунктами организовано пригородными маршрутами в соответствии с расписанием, а при отсутствии загруженности пассажирами, движение маршрутов осуществляется по требованию. 
Данная ситуация позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Большеижорского городского поселения не планируется. Но для безопасного передвижения жителей необходимы пешеходные тротуары и велосипедные дорожки.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Большеижорского городского поселения
Транспортный парк на территории Большеижорское городское поселение обусловлен велосипедным, автомобильным и мототранспортом, находящимся в личном пользовании населения, а также грузовым транспортном находящимся в пользовании предприятий.

Автобусный парк на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение отсутствует. Автобусный транспорт представлен ХК «Питеравто» автобусный маршрут № 691  проходит  и связывает Ломоносов и гп Большая Ижора. Транзитными маршрутами, проходящими через населенные пункты поселения, эти автобусные маршруты проходят по региональным автодорогам и связывают г. Сосновый Бор с Санкт-Петербургом и центром Ломоносовского муниципального района - г. Ломоносов. Всего через Большеижорское городское поселение проходят три областных маршрута:

ООО «Пальмира» — обслуживает маршрут № 401, № 402 (Санкт-Петербург — Сосновый Бор).  

ООО «АВТО БАС» — работает на маршруте № 403 (Сосновый Бор — Санкт-Петербург, конечная — станция метро «Купчино»). 
С учетом того что, ситуация с транспортным спросом населения стабильная, значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Большеижорском городском поселении не предполагается.
3.4 Прогноз развития дорожной сети муниципального образования Большеижорское городское поселение
Развитие дорожной сети территории Большеижорского городского поселения при реализации мероприятий сохранит существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов предприятий муниципального образования, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, строительству мостов и сооружений, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения. 

Развитие улично-дорожной сети населенного пункта городского поселения предлагается вести по двум направлениям: 
- реконструкция и доведение до требуемых технических параметров существующей 
улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог в населенном пункте. Для этого проведена классификация улично-дорожной сети согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, дополнительно установлены параметры и рекомендуемые профили улично-дорожной сети. В зависимости от сложившейся застройки для существующих улиц и дорог принята минимальная рекомендуемая ширина в красных линиях, для планируемых элементов улично-дорожной сети рекомендуется соблюдать
- требуемые параметры и необходимую ширину в красных линиях, все предложения по развитию улично-дорожной сети населенного пункта и ее планируемые характеристики. Под реконструкцией подразумевается не только замена дорожного полотна, но и доведение элемента УДС до требуемых параметров, т. е. устройство водоотведения, тротуаров, озеленения и т. п. Реконструкцию улично-дорожной сети рекомендуется проводить совместно с работами по прокладке инженерных коммуникаций.
3.5 Прогноз уровня автомобилизации параметров дорожного движения

С учетом предполагаемого увеличения количества транспортных средств, предусматривается повышение интенсивности движения по социально значимым автомобильным дорогам.
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестках.

В поселении изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. Изменение плотности улично – дорожной сети существенно не меняется, и нет потребности в увеличении плотности улично – дорожной сети.
3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Снижением аварийности на дорогах Большеижорского городского поселения станут:

– обеспечение контроля, за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

– развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 
– развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

– проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Факторы и причины, влияющие на возможное ухудшение ситуации на автомобильных дорогах:  
– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

– возрастающая мобильность населения;

– пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

– низкий уровень технических средств организации дорожного движения.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

– сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

– уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

– обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автодорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах муниципального образования Большеижорское городское поселение необходимо:

– обеспечить увеличение применения экономичных автомобилей с более низким расходом топлива (нефтяного происхождении);

– использовать транспортные средства работающие на альтернативных источниках топливо-энергетических ресурсов.
4. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Большеижорского городского поселение необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально – экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории муниципального образования.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

В Большеижорском городском поселение рост транспортной инфраструктуры не предполагается, поэтому в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры выбирается комплексная реализация основных мероприятий по качественному содержанию, капитальному ремонту дорог, и искусственных сооружений (мостов), строительство тротуаров, велосипедных дорожек, временных парковок, обустройство пешеходных переходов и паспортизация дорог.
5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Достижение целей и решение задач программы комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.

 Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно–сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета и средства бюджета Большеижорского городского поселения, софинансирование средства бюджета муниципального образования Ломоносовского муниципального района и средства бюджета Ленинградской области.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией Большеижорского городского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно–сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не планируется.
5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В соответствии с данными Генерального плана Большеижорское городское поселение уровень автомобилизации будет увеличен с 320 до 440 маш/на тыс. жит. Соответственно это означает, что необходимо потребность в увеличении плотности улично-дорожной сети. В Поселении СТО запланировано мероприятие по проектированию и строительству к 203 году до  постов СТО в поселении. Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.
5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

– проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.
Перечень улиц Большеижорского городского поселения, вдоль которых, необходима организация пешеходного движения представлен в таблице №5.4.1.

Таблица №5.4.1. Перечень улиц муниципального образования Большеижорское городское поселение, вдоль которых, необходима организация пешеходного движения.

	№

п/п
	Месторасположение
	Протяженность, м

	1
	Пгт. Большая Ижора,  ул. Приморское шоссе параллельно региональной трассы
	2100

	2
	Пгт. Большая Ижора,  ул. Астанина -ул. Сургнина
	1200

	3
	Итого
	3300


5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных не планируются. 
Содержание дорог улично – дорожной сети Большеижорского городского поселения находится на удовлетворительном уровне, в весеннее–летне–осенний период уборка дорог и придорожных территорий осуществляется,. В зимний период очистка от снега проезжей части и обочин осуществляется по договору. В  населенном пункте Большеижорского городского поселения очистка от снега проезжей части и обочин осуществляется по постоянно по погоде.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
5.6 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

– проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

– информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

– обеспечение образовательных учреждений муниципального образования Большеижорское городское поселение Правила применения дорожных знаков учебно–методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно–транспортного травматизма;

– замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

– Мероприятия по выявлению аварийно – опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

– Приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно – транспортных происшествий).

– Установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно – транспортных происшествий).
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Большеижорского городского поселение должны стать:

– текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

– организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Большеижорского городского поселения;

– повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.).

– проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

– проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Большеижорского городского поселения;

– проектирование и создание парковок на территории Большеижорского городского поселения;

– создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Большеижорского городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. 

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336–р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6–месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. Следует отметить, что разработка и утверждение
программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050).

В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально–экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально–экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально–экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно–правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

 Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: 

– конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система муниципального образования Большеижорское городское поселение является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Большеижорское городское поселение. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования Большеижорское городское поселение, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.
