***Приложение 2***

*к Соглашению № 16-ОТ/17*

*от «20» июля 2017 года*

**ОТЧЕТ**

**об осуществлении расходов местного бюджета**

МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды,

по состоянию на «01» января 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление расходов** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Наименование показателя** | **Предусмотрено средств на реализацию мероприятия** | **Фактически поступило субсидий в бюджет муниципального образования** | **Фактически использовано средств на отчетную дату** | **Остаток средств по состоянию на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  в рамках муниципальной программы  формирования комфортной городской среды | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в соответствии с заявкой.  Площадь между дворовыми территориями ул. Приморское шоссе дом 7 и ул. Приморское щоссе дом 11 | Не позднее 31.12.2017 г. | Итого по мероприятию, в том числе: | 3 772 200,00 | 3 772 200,00 | 3 192 090,15 | 580 109,85 |
| размер средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета | 2 529 954,00 | 2 529 954,00 | 2 140 884,92 | 389 069,08 |
| средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются собственные средства областного бюджета | 1 136 646,00 | 1 136 646,00 | 961 835,87 | 174 810,13 |
| средства местного бюджета | 105 600,00 | 105 600,00 | 89 369,36 | 16 230,64 |

Глава администрации

муниципального образования

Большеижорское городское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Воронов

ИО главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Е.Сефералиева

***Приложение №3***

*к Соглашению № 16-ОТ/17*

*от «20» июля 2017 года*

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии**

по состоянию на 01 января2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление расходов** | **Наименование мероприятия** | **Наименование показателя** | **КБК** | **Единица измерения по ОКЕИ** | | **Год, на который запланировано достижение показателя** | **Плановое значение показателя** | **Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату** | **Причина отклонения** |
| **наименование** | **код** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  в рамках муниципальной программы  формирования комфортной городской среды | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в соответствии с заявкой.  Площадь между дворовыми территориями ул. Приморское шоссе дом 7 и ул. Приморское щоссе дом 11 | Итого по мероприятию, в том числе: |  | Руб. |  | 2017 год | 3 772 200,00 | 3 192 090,15 | при проверке технадзором были выявлены нарушения строительства |
| размер средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета | 914 0503 10002R555F 244 | 2 529 954,00 | 2 140 884,92 |
| средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются собственные средства областного бюджета | 914 0503 10002R555F 244 | 1 136 646,00 | 961 835,87 |
| средства местного бюджета | 914 0503 10002L555F 244 | 105 600,00 | 89 369,36 |

Глава администрации

муниципального образования

Большеижорское городское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Воронов

ОИ Главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Е.Сефералиева