**ОТЧЕТ**

О достижении целевых показателей результативности использования субсидий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  МО Большеижорское городское поселение Г.А Воронов. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | |
| На начало 2014 года | На конец 2014 года | На конец года завершения строительства | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 4217,3 | 5396,8 | 5396,8 | 5399,3 |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в 2014 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 79 | 83 | 83 | Макс. уровень газификации будет достигнут при условии подключения всех домовладений ,получивших тех, возможность для подключения к построенному газопроводу в результате предоставления субсидии. |