ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 03-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проекта | Детализированые требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных треббований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | 1 180 400,00 | 1 064 000,00 | 106 400,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 000,00 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Приморское шоссе у домов 3,5,7, ул. Строителей, от железнодорожного переезда до ул. Новая – ул. Сургина | 2345 м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1 180 400,00 | 1 064 000,00 | 106 400,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 000,00 |

| Глава администрации поселения ________Г.А.Воронов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Я.В. Полозова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Я.В.Полозова ____________ 56-245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Соглашению

от ___________ 2018 года № 3/ __

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городкое поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2018 года» |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Заключение муниципального контракта |
| 2 |  | Проведение ремонтных работ по установке и ремонту освещения по ул. Ремонт уличного освещения по ул. Приморское шоссе у домов 3,5,7, ул. Строителей, от железнодорожного переезда до ул. Новая – ул. Сургина | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство территории поселения |
| 33. |  | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2018 года» |  |  |  |  |  |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ |  | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Большеижорское городское поселение муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | При корректировке местного бюджета | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

|  | Глава администрации МО Большеижорское городское поселение __________/_Г.А.Воронов/ МП |
| --- | --- |