***Приложение 2***

*к Соглашению № 16-БД/17*

*от «20» июля 2017 года*

**ОТЧЕТ**

**об осуществлении расходов местного бюджета**

муниципального образования Большеижорское городское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды,

по состоянию на «01» января 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходов | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Наименование показателя | Предусмотрено средств на реализацию мероприятия | Фактически поступило субсидий в бюджет муниципального образования | Фактически использовано средств на отчетную дату | Остаток средств по состоянию на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в рамках муниципальной программы  формирования комфортной городской среды | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с заявкой.  Дворовыми территории ул. Приморское шоссе дом 7 и ул. Приморское щоссе дом 11 | Не позднее 31.12.2017 г. | Итого по мероприятию, в том числе: | 7 544 700,00 | 7 544 700,00 | 6 601 581,86 | 943 118,14 |
| размер средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета | 5 060 046,00 | 5 060 046,00 | 4 281 902,35 | 778 143,65 |
| средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются собственные средства областного бюджета | 2 273 354,00 | 2 273 354,00 | 2 140 884,92 | 132 469,08 |
| средства местного бюджета | 211 300,00 | 211 300,00 | 178 794,59 | 32 505,41 |

Глава администрации

муниципального образования

Большеижорское городское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Воронов

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Е.Сефералиева

***Приложение №3***

*к Соглашению № 16-БД/17*

*от «20» июля 2017 года*

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии**

по состоянию на 01 января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление расходов** | **Наименование мероприятия** | **Наименование показателя** | **КБК** | **Единица измерения по ОКЕИ** | | **Год, на который запланировано достижение показателя** | **Плановое значение показателя** | **Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату** | **Причина отклонения** |
| **наименование** | **код** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в рамках муниципальной программы  формирования комфортной городской среды | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с заявкой.  Дворовыми территории ул. Приморское шоссе дом 7 и ул. Приморское щоссе дом 11 | Итого по мероприятию, в том числе: |  | руб. |  | 2017 год | 7 544 700,00 | 6 601 581,86 | при проверке технадзором были выявлены нарушения строительства |
| размер средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета | 914 0503 10001R555F 244 | 5 060 046,00 | 4 281 902,35 |
| средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются собственные средства областного бюджета | 914 0503 10001R555F 244 | 2 273 354,00 | 2 140 884,92 |
| средства местного бюджета | 914 0503 10001L555F 244 | 211 300,00 | 178 794,59 |

Глава администрации

муниципального образования

Большеижорское городское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Воронов

ИО главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Е.Сефералиева